Notas tfg

Versión unity: 2022.3.25f1

Sprints:

0.- 30/05 – 06/06:

Es el comienzo del proyecto

1.- 07/06 – 20/06:

Este primer sprint, además de ser más largo por ser el inicio del proyecto, plantea las nociones más básicas del videojuego. Las tareas realizadas en este sprint se corresponden con un aprendizaje del entorno de Unity, la creación de un escenario básico de pruebas utilizando assets gratuitos de Unity y el movimiento y animaciones del personaje principal. Estas animaciones se han creado utilizando Aseprite, una aplicación centrada en el diseño de sprites. Además de las acciones básicas como moverse a los lados y saltar, también se ha implementado el componente que llevará el ritmo en las escenas. Esto será posible al separar la música del juego en intervalos, haciendo que la música vaya ligada constantemente con el componente y no haya posibles retrasos o desajustes en las acciones realizadas al ritmo del juego.

2.- 21/06 -  04/07:

En este segundo sprint implementaré el Modo Canción, la acción principal de nuestro protagonista además de arreglar errores lógicos del sprint anterior.

Conceptualmente consiste en sacar el “Tambor Mágico” que tiene en la capucha y tocar una canción para realizar acciones que él solo no podría realizar, como impulsarse con el tambor en el aire o lanzar un proyectil sónico. Dentro del juego se pedirá al jugador que pulse la tecla de acción en el momento en el que empieza un compás para activar el Modo Canción. Después tendrá otro compás entero para tocar el botón de acción en un ritmo especifico y dependiendo de la canción que se toque se realizará una acción u otra. Este Sprint consistirá en definir dichas canciones y sus relativas habilidades.

3.- 05/07 -  18/07:

No se terminaros todas las tareas del anterior sprint y me centraré en acabarlas. Este sprint ha consistido en definir las canciones y habilidades que no se completaron en el anterior, acabando la funcionalidad del Modo Canción. Faltarían hacer las animaciones. También se ha añadido un componente visual que nos indica si hemos presionado el botón de acción en el momento correcto o no, además de la implementación del proyectil de la segunda habilidad de Baqueta.

4.- 19/07 – 01/08:

En este sprint se buscará implementar el sistema de vidas y mejorar la cámara. También paralelamente intentaré añadir animaciones que faltan del modo canción y algun efecto especial.

5.- 02/08 – 16/08:

Quiero hacer en este sprint los menus y diseñar el primer nivel. Ahora que tengo los diferentes sonidos especiales de los movimientos tambien se implementarán en este sprint. Se terminará la tarea de mejorar la camara y poner las vidas, ya que ha sido pospuesta estos sprints.

Se le pasó un primer prototipo a testers de la aplicación para que me dieran feedback sobre las mecánicas del juego. En general se encontró dificultad para hacer uno de los ritmos, ya que no había una clave visual que ayudase a su ejecución. A raíz de eso se empezó una mejoría de la interfaz y se añadieron claves visuales que indican qué ritmo es necesario usar en cada situación.

6.- 17/08 – 29/08

Siendo este el ultimo sprint que queda, se terminará de implementar el nivel. Esto conlleva, hacer dos enemigos, añadir obstáculos, el final del nivel y mejorar acciones en calidad de la jugabilidad. 
Una vez hecho el nivel se volverá a presentar a los ACABAR EN LA MEMORIA

7.- 30/08 – 05/09:

Revisión y entrega

# Bibliografía

| [1] | «Patapedia - wiki de Patapon,» 29 Agosto 2020. [En línea]. Available: https://patapon.fandom.com/es/wiki/Patapon. |
| --- | --- |
| [2] | K. Schwaber y J. Sutherland, «Guia oficial de Scrum,» 2020. [En línea]. Available: https://scrumguides.org/. |
| [3] | «Manual de Unity,» [En línea]. Available: https://docs.unity3d.com/es/530/Manual/UnityManual.html. |